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1135. Denominación y descripción de la obra; importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las modificaciones o revisiones posteriores; administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde; persona o entidad adjudicataria de la ejecución material; fecha de inicio y conclusión, prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución; penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista; administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma:

Datos correspondientes al ejercicio 2025:

	Denominación de la Obra Pública
	Financiación
	Importe inicial de ejecución
	Modificaciones posteriores y cuantía
	Adjudicatario de la obra
	Fecha inicio
	Fecha fin
	Ampliaciones del plazo de ejecución
	Penalizaciones interpuestas
	Admón. titular de la obra ejecutada
	Admón. encargada del mantenimiento

	EXPTE. 2020/423. RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS. RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA.
	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN 2018-2021)
	LOTE 1: 395.000,00 €, IGIC LIQUIDADO AL 0%





LOTE 2: 1.281.068,00 €, IGIC LIQUIDADO AL 0%
	LOTE 1: 

Acuerdo JGL 21/02/2022

140.477,64 €, IGIC LIQUIDADO AL 0%





LOTE 2: 

Decreto nº 2022/1217

194.185,68 €, IGIC LIQUIDADO AL 0%


Decreto nº 2024/696

280.175,01 €, IGIC LIQUIDADO AL 0%
	LOTE 1: OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.





LOTE 2: HIDROTEC AGUAS, S.L.
	LOTE 1: 27/09/2021 





LOTE 2: 15/11/2021
	LOTE 1: 21/10/2022 





LOTE 2: 30/08/2024
	LOTE 1:

Decreto nº 2022/1832
(60 días)

Decreto nº 2022/2555
(1 mes)

Decreto nº 2022/2968
(50 días)

LOTE 2:

Acuerdo Pleno 29/11/2022
(hasta el 30 junio 2023)

Acuerdo Pleno 30/03/2023
(12 meses)

Acuerdo JGL 10/06/2024
(2 meses)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2020/6622. ENCARGO DE GESTIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD.
	GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA)
	73.908,68 €
IGIC EXENTO AL SER MEDIO PROPIO
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
	-
	02/07/2021
	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2020/6956. ENCARGO DE GESTIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN EL ESTADIO DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO.
	GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA)
	179.448,22 €
IGIC EXENTO AL SER MEDIO PROPIO
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
	-
	02/07/2021
	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2020/8295. REFORMA Y AMPLIACION DEL TEATRO CINE REALEJOS.
	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2016-2021)
	1.686.041,19 € IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	Acuerdo Pleno 27/03/2025

337.208,24 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	FALISA, S.L.
	18/10/2021
	OBRA SIN FINALIZAR
	Acuerdo Pleno 12/07/2023
(144 días naturales)

Acuerdo Pleno 28/09/2023
(90 días naturales)

Acuerdo Pleno 25/01/2024
(120 días naturales)

Acuerdo Pleno 30/01/2025
(hasta el 31 de marzo de 2025)

Acuerdo Pleno 27/03/2025
(2 semanas)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2021/6861. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO EN EL CEIP AGUSTÍN ESPINOSA.
	GOBIERNO DE CANARIAS
(DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, INFRAES-TRUCTURA Y PROMO-CIÓN EDUCATIVA)
	36.275,44 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	GESTIÓN HIDRÁULICA CANARIAS, S.L.
	22/10/2021
	16/11/2021
	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2021/625. REPAVIMENTACIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL CAMINO RURAL CORONA-BALONA (LA CARRETA).
	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ÁREA DE AGRICUL-TURA, GANADERÍA Y PESCA)
	35.701,71 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	OBRAS Y DISEÑOS ESPECIALES, S.L.
	14/01/2022
	02/05/2022
	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2021/7163. ADAPTACIÓN DE CASA EL LLANO Y ALEDAÑOS.
	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO)
	LOTE 1: 109.968,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%

LOTE 2: 81.685,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	LOTE 1: NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES

LOTE 2: NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	LOTE 1: FALISA, S.L.


LOTE 2: FALISA, S.L.
	LOTE 1: 13/06/2022


LOTE 2: 13/06/2022
	LOTE 1: 28/12/2022


LOTE 2: 28/12/2022
	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2021/9455. EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED.
	GOBIERNO DE CANARIAS
(CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN)
	168.576,01 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	J&J CONSTRUCCIONES REFORMAS OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTOS S.L.
	04/07/2022
	05/09/2022
	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2021/9458. EJECUCIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL LONGUERA.
	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN)
	106.726,45 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	J CRUZ GOYA CANARY ISLANDS, S.L.U.
	04/07/2022
	OBRA SUSPENDIDA CON FECHA 16/07/2022
	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2022/60. REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE EL BREZAL.
	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICA-CIÓN TERRITO-RIAL)
	149.377,39 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
	11/07/2022
	20/10/2022
	Decreto nº 2022/2856
(25 días hábiles)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2023/3230. OBRA DE DEMOLICIÓN DE 30 VIVIENDAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA PLANTA EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA (ARRUR) LOS PRÍNCIPES.
	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

CABILDO INSULAR DE TENERIFE
	3.664.743,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	Decreto nº 2023/2506

568.809,23 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	FALISA, S.L.
	27/12/2023
	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN
	Acuerdo Pleno 25/09/2025
(7 meses)


Decreto nº 2025/3365
(6 meses)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2023/13350. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA OFICINA DE TURISMO Y REFORMA DE LA TERRAZA LATERAL OESTE DE LA BIBLIOTECA VIERA Y CLAVIJO.
	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
	85.990,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	LINNEO BOREAL, S.L.
	29/07/2024
	21/02/2026
	Decreto nº 2024/3583 (28 días hábiles)


Decreto nº 2024/4344 (19 días hábiles)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2023/13455. EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE POLIDEPORTIVO AL AIRE LIBRE LA SIEGA DE LOS REALEJOS.
	CAILDO INSULAR DE TENERIFE (Servicio Administrativo de Deportes)
	754.281,12 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	Decreto nº 2025/3148

154.099,63 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	CONSTRUCCIONES P. PEREZ GARCIA S.L.
	04/12/2024
	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN
	Decreto nº 2025/3148 (tres meses)

Decreto nº 2026/796 (seis meses)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2023/13457. REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS. FASE II: EQUIPAMIENTO ESCÉNICO.
	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2026-2021)
	548.045,72 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES (AUNQUE SÍ SE ACORDÓ UNA SUSPENSIÓN DE PLAZO)
	TECESA ACÚSTICA VISUAL S.L.
	08/08/2024
	09/06/2025
	Decreto nº 2025/686 (hasta el 15/04/2025)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2023/13499. OBRAS DE REPAVIMENTACION Y ADECUACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES GUILLERMO CAMACHO Y PEREZ GALDOS, LOS MOLINOS, EL MORAL Y VUELTAS DE ICOD EL ALTO.
	UNIÓN EUROPEA FONDOS NEXT GENERATION EU (PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA)
	233.333,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
	26/08/2024
	21/07/2025
	Decreto nº 2024/4231 (41 días hábiles)

Decreto nº 2025/576 (29 días hábiles)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2024/1998. ZONA COMERCIAL ABIERTA DE LA CRUZ SANTA.
	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TURISMO)
	810.777,90 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	Decreto nº 2025/1106

161.472,51 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
	01/07/2024
	30/08/2025
	Decreto nº 2024/3651 (hasta el 02/01/2025)

Decreto nº 2024/4322 (hasta el 03/03/2025)

Decreto nº 2025/789 (hasta el 24/03/2025)

Decreto nº 2025/1040 (hasta el 24/04/2025)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2024/3275. REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO DE SAN AGUSTÍN.
	CABILDO INSULAR DE TENERIFE
(PROGRAMA INSULAR DE PATRIMONIO HISTÓRICO 2023-2027)
	1.355.349,74 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	Decreto nº 2026/438

269.273,19 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	CONSTRUCCIONES P. PEREZ GARCIA, S.L.
	28/11/2024
	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN
	Acuerdo JGL 27/10/2025
(7 meses)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2024/6252. OBRAS DE INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS E COLEGIOS Y UTS PALO BLANCO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.
	UNIÓN EUROPEA FONDOS NEXT GENERATION EU (PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA)
	LOTE 1: 37.943,06€, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%

LOTE 2: 18.400,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%

LOTE 3: 38.284,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%

LOTE 4: 31.400,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%

LOTE 5: 53.475,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%

LOTE 6: 38.040,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%

LOTE 7: 49.510,10 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%

LOTE 8: 129.520,83 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%

LOTE 9: 7.300,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	LOTE 1: COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L

LOTE 2: PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA, S.L

LOTE 3: PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA, S.L

LOTE 4: PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA, S.L

LOTE 5: PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA, S.L

LOTE 6: PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA, S.L

LOTE 7: COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L

LOTE 8: COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L

LOTE 9: D. JAIME QUINTANA HERNÁNDEZ (DIRECCIÓN FACULTATIVA)
	LOTE 1: 07/04/2025

LOTE 2: 07/03/2025

LOTE 3: 20/03/2025

LOTE 4: 20/05/2025


LOTE 5: 21/04/2025


LOTE 6: 26/03/2025

LOTE 7: NO SE HA INICIADO

LOTE 8: 07/04/2025

LOTE 9:  SERVICIO DIRECCIÓN FACULTATIVA
	LOTE 1: 24/11/2025

LOTE 2: 23/05/2025

LOTE 3: 28/07/2025

LOTE 4: 09/10/2025

LOTE 5: OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN

LOTE 6: 28/07/2025

LOTE 7: NO SE HA INICIADO

LOTE 8: 24/10/2025

LOTE 9:  SERVICIO 
DIRECCIÓN FACULTATIVA
	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2024/12422. OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA LA GORVORANA. FASE I.
	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (DIRECCIÓN INSULAR DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PATRIMONIO HISTÓRICO)


GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO)
	4.398.107,86 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MDIFICACIONES
	UTE VVO CONSTRUCCIONES, P., S.A. & VÍCTOR RODRÍGUEZ E HIJOS, S.L.U. (UTE GORVORANA)
	07/07/2025
	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN
	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2025/167. MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LAS ARENITAS – TRAMO 2.
	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»
	122.399,35 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MDIFICACIONES
	ASFALTOS JAEN, S.L.U.
	26/05/2025
	19/08/2025
	Decreto nº 2025/2415
(hasta el 19 de agosto de 2025)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2025/373. REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LOS TRES PINOS.
	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN 2022-2026)
	275.832,71 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MDIFICACIONES
	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
	02/06/2025
	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN
	Decreto nº 2025/3465
(23 días hábiles)

Decreto nº 2026/19
(39 días hábiles)

Decreto nº 2026/59
(16 días hábiles)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2025/1706. OBRA DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE PARQUE URBANO SOSTENIBLE Y REFUGIO CLIMÁTICO TOSCAL-LONGUERA.
	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA)
	1.021.240,92 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MDIFICACIONES
	CONSTRUCCIONES P. PEREZ GARCÍA, S.L.
	11/08/2025
	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN
	Decreto nº 2025/1173
(12 días naturales)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2025/3209. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PUMP TRACK, CIRCUITO AL AIRE LIBRE EN LOS REALEJOS.
	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES)
	288.367,13 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	Decreto nº 2025/4072

0,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICOS CANARIO, S.L.
	30/06/2025
	19/12/2025
	Decreto nº 2025/3406
(hasta el 19 de noviembre de 2025)

Decreto nº 2025/3745
(hasta el 5 de diciembre de 2025)

Decreto nº 2025/3980
(hasta el 12 de diciembre de 2025)
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2025/5302. RENOVACION, ADECUACION Y MEJORA DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION DEL CENTRO DE MAYORES LA MONTAÑA.
	UNIÓN EUROPEA (FONDO DE DESARROLLO REGIONAL / SUBVENCIONES PARA LA TRANSICIÓN VERDE)
	33.899,45 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES
	OBRAS Y EXCAVACIONES DEL ATLANTICO, S.L.U.
	08/09/2025
	04/11/2025
	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO
	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS
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