**2002. Relación de actuaciones financiadas y de las obras incluidas en el plan, con especificación del municipio, importe de la obra y porcentajes de financiación de cada administración:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominación de la Obra Pública** | **Financiación** | **Importe inicial de ejecución** | **Modificaciones posteriores y cuantía** | **Adjudicatario de la obra** | **Fecha inicio** | **Fecha fin** | **Ampliaciones del plazo de ejecución** | **Penalizaciones interpuestas** | **Admón. titular de la obra ejecutada** | **Admón. encargada del mantenimiento** |
| **EXPTE. 2020/423. PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021** | CABILDO INSULAR DE TENERIFE | LOTE 1: 395.000,00 €, IGIC LIQUIDADO AL 0%LOTE 2: 1.281.068,00 €, IGIC LIQUIDADO AL 0% | LOTE 1: 140.477,64 €LOTE 2: 194.185,68 € | LOTE 1: OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.LOTE 2: HIDROTEC AGUAS, S.L. | LOTE 1: 27/09/2021 LOTE 2: 15/11/2021 | LOTE 1: 21/10/2022 LOTE 2: OBRA SIN FINALIZAR A 28/02/2023 | LOTE 1: * Decreto 2022/1832: 60 días
* Decreto 2022/2555: 1 mes
* Acuerdo JGL de 3 de octubre de 2022: desde 29/07/2022 hasta 16/09/2022.

LOTE 2: NO SE HAN APROBADO AMPLIACIO-NES DE PLAZO A 28/02/2023 | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES A 28/02/2023 | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| **EXPTE. 2020/6622. ENCARGO DE GESTIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD** | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | 73.908,68 €IGIC EXCLUIDO AL SER MEDIO PROPIO | NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES | EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS | - | 02/07/2021 | NO HUBIERON | NO HUBIERON | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| **EXPTE. 2020/6956. ENCARGO DE GESTIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN EL ESTADIO DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO** | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | 179.448,22 €IGIC EXCLUIDO AL SER MEDIO PROPIO | NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES | EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS | - | 02/07/2021 | NO HUBIERON | NO HUBIERON | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| **EXPTE. 2020/8295. REFORMA Y AMPLIACION DEL TEATRO CINE REALEJOS** | CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 1.804.064,07 € IGIC INCLUIDO | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICA-CIONES A 28/02/2023 | FALISA, S.L. | 18/10/2021 | OBRA SIN FINALIZAR A 28/02/2023 | NO SE HAN PRODUCIDO AMPLIA-CIONES DE PLAZO A 28/02/2023 | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES A 28/02/2023 | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| **EXPTE. 2021/6861. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO EN EL CEIP AGUSTÍN ESPINOSA** | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, INFRAES-TRUCTURA Y PROMO-CIÓN EDUCATIVA | 38.814,72 € IGIC INCLUIDO | NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES | GESTIÓN HIDRÁULICA CANARIAS, S.L. | 22/10/2021 | 16/11/2021 | NO HUBIERON | NO HUBIERON | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |