**1135. Denominación y descripción de la obra; importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las modificaciones o revisiones posteriores; administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde; persona o entidad adjudicataria de la ejecución material; fecha de inicio y conclusión, prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución; penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista; administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominación de la Obra Pública** | **Financiación** | **Importe inicial de ejecución** | **Modificaciones posteriores y cuantía** | **Adjudicatario de la obra** | **Fecha inicio** | **Fecha fin** | **Ampliaciones del plazo de ejecución** | **Penalizaciones interpuestas** | **Admón. titular de la obra ejecutada** | **Admón. encargada del mantenimiento** |
| **EXPTE. 2021/625. REPAVIMENTACIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL CAMINO RURAL CORONA-BALONA (LA CARRETA).** | ÁREA DE AGRICUL-TURA, GANADERÍA Y PESCA DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 35.701,71 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES. | OBRAS Y DISEÑOS ESPECIALES, S.L. | 14/01/2022 | 02/05/2022 | NO SE PRODUJERON AMPLIA-CIONES DE PLAZO. | NO SE IMPUSIERON PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| **EXPTE. 2021/7163. ADAPTACIÓN DE CASA EL LLANO Y ALEDAÑOS** | CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | LOTE 1: 109.968,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%LOTE 2: 81.685,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | LOTE 1: NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONESLOTE 2: NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES | LOTE 1: FALISA, S.L.LOTE 2: FALISA, S.L. | LOTE 1: 13/06/2022LOTE 2: 13/06/2022 | LOTE 1: 28/12/2022LOTE 2: 28/12/2022 | NO SE PRODUJERON AMPLIA-CIONES DE PLAZO | NO SE IMPUSIERON PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| **EXPTE. 2021/9455. EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED** | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN | 168.576,01 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES A 31-12-2022 | J&J CONSTRUCCIONES REFORMAS OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTOS S.L. | 04/07/2022 | 05/09/2022 | NO SE PRODUJERON AMPLIA-CIONES DE PLAZO A 31-12-2022 | NO SE IMPUSIERON PENALIDADES A 31-12-2022 | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| **EXPTE. 2021/9458. EJECUCIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL LONGUERA** | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN | 106.726,45 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES A 31-12-2022 | J CRUZ GOYA CANARY ISLANDS, S.L.U. | 04/07/2022 | OBRA SUSPEN-DIDA CON FECHA 16/07/2022 | NO SE PRODUJERON AMPLIA-CIONES DE PLAZO A 31-12-2022 | NO SE IMPUSIERON PENALIDADES A 31-12-2022 | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| **EXPTE. 2022/60. REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE EL BREZAL.** | CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICA-CIÓN TERRITO-RIAL | 149.377,39 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES A 31-12-2022 | ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. | 11/07/2022 | 20/10/2022 | AMPLIACIÓN POR 25 DÍAS HÁBILES MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 2022/2856, DE 1 DE SEPTIEMBRE | NO SE IMPUSIERON PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |